https://github.com/danmarsua1/Acme-Courses-D03

08/11/2022

Grupo D03  
MARTÍNEZ SUÁREZ, DANIEL JESÚS   
danmarsua1@alum.us.es

PROGRESS REPORT

Noviembre D03 – Diseño y Pruebas II

ÍNDICE

[RESUMEN 1](#_Toc119618949)

[HISTORIAL DE VERSIONES 2](#_Toc119618950)

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc119618951)

[CONTENIDO 4](#_Toc119618952)

[1. Métodos de organización 4](#_Toc119618953)

[2. Evaluación del desarrollo 4](#_Toc119618954)

[3. Cumplimiento de objetivos 5](#_Toc119618955)

[CONCLUSIONES 6](#_Toc119618956)

[BIBLIOGRAFIA 7](#_Toc119618957)

# 

# RESUMEN

En este informe de progreso, al ser un proyecto realizado por una sola persona, se va a hacer una auto valoración crítica del trabajo realizado en el proyecto en base a los requerimientos iniciales, y se van a detectar los puntos débiles y los puntos fuertes de la persona responsable para así poder tener una visión más exacta de qué hay que mejorar, lo que va a permitir una mejora exponencial a lo largo de los entregables y tener una visión más exacta de los tiempos necesarios para cada tarea, cosa que se va a traducir en una mejor organización y unos mejores resultados.

# HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS** |
| 01/11/22 | V1.0 | Construcción de la base del informe y el formateo |
| 08/11/22 | V2.0 | Redacción del contenido y las conclusiones del informe. Revisión final |

# INTRODUCCIÓN

En este documento se va a detallar el progreso que se ha logrado en la realización del proyecto.

Normalmente, en un reporte de progreso se evalúa el trabajo de los distintos miembros del grupo de trabajo, detallando cómo se ha comportado cada uno de ellos en el trabajo de equipo (conflictos que han podido surgir y cómo se han solucionado) y se establecen las recompensas o castigos correspondientes – que se han detallado y aprobado por todos los miembros del equipo anteriormente - en función de la actitud de cada uno y de su trabajo.

En este caso, al ser un trabajo con un solo miembro en el equipo, en este informe se va a hacer autocrítica y se van a detallar tanto los problemas que han surgido en la realización del proyecto y cómo se han conseguido solucionar como los puntos fuertes que se han detectado.

Con eso se conseguirá tener una visión más concreta de los puntos en los que hay que dedicar más esfuerzos, cosa que se traducirá en una mejor organización a lo largo del proyecto y, a la larga, en un crecimiento personal a nivel técnico y teórico.

Con este objetivo, y según la experiencia propia del miembro del equipo, se va a describir el proceso de ejecución de las tareas realizadas – como se han afrontado, las dificultades que han podido suponer y si se ha cumplido o no el objetivo que se había propuesto.

Finalmente, se van a redactar las conclusiones sobre la valoración general del entregable, y se va a reflexionar sobre los puntos a mejorar en el siguiente.

# CONTENIDO

Todas las tareas del entregable han sido realizadas por la misma persona, Daniel Jesús Martínez Suárez. El contenido de este reporte de progreso se va a dividir en las siguientes partes: método de organización, evaluación del desarrollo (destacando las dificultades y los puntos fuertes) y cumplimiento de objetivos.

## Métodos de organización

El método de organización de este entregable se ha planteado igual que en los anteriores entregables: todas las tareas fueran desarrolladas por la misma persona que cuenta con el apoyo de un libro de Excel con la especificación de todas las tareas, estimaciones de tiempos y fechas límites de cumplimiento de cada una de ellas.

## Evaluación del desarrollo

En este entregable se han tenido dificultades, principalmente, en dos ámbitos del entregable:

* Por un lado, en la creación de métodos auxiliares para la conversión de divisa, concretamente a la hora de calcular costes.
* Por otro lado, en la implementación de paneles de parámetros (*dashboard*), tanto para administrador como para alumno.

Estas dificultades han supuesto un atascamiento en el desarrollo del entregable que se ha traducido en una mala estimación de los tiempos. Esto no ha sido crítico para el proyecto porque se contaba con cierto margen en la estimación.

## Cumplimiento de objetivos

Se han conseguido completar todas las tareas del entregable, por lo que el balance final del entregable es positivo. Además, la actitud a la hora de buscar soluciones a los problemas es muy buena, y eso ayuda a que se desarrollen las tareas con motivación y que las dificultades no afecten a la visión global del proyecto.

Aun así, para futuros entregables es importante tener en cuenta que pueden surgir dificultades como ha pasado en este, y estimar siempre un cierto margen para que, si eso pasa, el proyecto no se vea afectado de forma crítica.

# CONCLUSIONES

En este entregable ha habido algunas dificultades técnicas que han supuesto cierto atasco en el desarrollo del proyecto, cosa que no había pasado en los anteriores entregables. Aun así, el hecho de ver esas dificultades como retos, sin dejar que afectaran al ánimo ni a la motivación, han permitido que el entregable se completara con éxito, y además va a servir de experiencia para los futuros entregables, tanto para saber cómo actuar en las situaciones más desfavorables como para ser consciente de que los tiempos estimados pueden tambalearse y, por lo tanto, es importante tener una organización adecuada para que esto no afecte de forma crítica y se pueda completar el proyecto satisfactoriamente.

# BIBLIOGRAFIA

“Intentionally blank”